Development Execution Roadmap & Implementation Plan

Version: 1.0

Status: Final

Priority: Critical

Estimated Project Duration: 8–12 Weeks (Enterprise Version)

Target MVP: 7–14 Days

1. الهدف

تهدف هذه الوثيقة إلى تحويل مشروع Responix من مجرد وثائق إلى خطة تنفيذ عملية ومنظمة.

كل خطوة فى المشروع يجب أن تكون لها:

- هدف واضح.

- مخرجات محددة.

- ترتيب صحيح.

- معايير انتهاء (Definition of Done).

ويمنع البدء فى أى مرحلة قبل اكتمال المرحلة السابقة، إلا إذا كانت مصممة للعمل بالتوازى.

2. فلسفة التنفيذ

يعتمد المشروع على مبدأ:

Build the Core First

وليس:

Build the UI First.

لأن أى واجهة يمكن تعديلها لاحقًا، أما البنية الأساسية إذا كانت خاطئة فستؤدى إلى إعادة كتابة المشروع بالكامل.

3. ترتيب التنفيذ العام

الترتيب الرسمى للمشروع:

Project Initialization

↓

Infrastructure

↓

Database

↓

Authentication

↓

Core Backend

↓

AI Engine

↓

WhatsApp Integration

↓

Knowledge Engine

↓

Workflow Engine

↓

CRM

↓

Company Dashboard

↓

Client Dashboard

↓

Billing

↓

Analytics

↓

Testing

↓

Deployment

المرحلة الأولى

Project Initialization

الهدف:

إنشاء المشروع بالكامل.

يشمل:

- Monorepo

- Turborepo

- Next.js

- NestJS

- PostgreSQL

- Redis

- Docker

- Git

- ESLint

- Prettier

- Husky

- CI/CD

- Environment Variables

- Folder Structure

الناتج

مشروع يعمل بدون أى Features.

المرحلة الثانية

Infrastructure

يشمل.

Docker Compose

↓

PostgreSQL

↓

Redis

↓

Storage

↓

Queues

↓

Workers

↓

Logging

↓

Monitoring

↓

Health Check

↓

Environment

↓

Configuration

Definition of Done

جميع الخدمات تعمل.

المرحلة الثالثة

Database

تنفيذ.

Schema

↓

Migrations

↓

Indexes

↓

Seeders

↓

Relations

↓

UUID

↓

Soft Delete

↓

Audit Tables

Definition of Done

Database جاهزة بالكامل.

المرحلة الرابعة

Authentication

يشمل.

Login

↓

JWT

↓

Refresh Tokens

↓

Roles

↓

Permissions

↓

Workspace Isolation

↓

Password Reset

↓

MFA

↓

Sessions

↓

OAuth Ready

Definition of Done

يمكن تسجيل الدخول.

المرحلة الخامسة

Core Backend

تنفيذ.

Users

↓

Workspaces

↓

Customers

↓

Conversations

↓

Messages

↓

Files

↓

Notifications

↓

API Keys

↓

Settings

↓

Logs

Definition of Done

النظام يعمل بدون AI.

المرحلة السادسة

AI Engine

بناء.

AI Router

↓

Prompt Builder

↓

Memory

↓

Knowledge Injection

↓

Fallback

↓

Providers

↓

Model Selection

↓

Response Validation

↓

Cost Tracking

↓

Analytics

Definition of Done

يمكن إرسال رسالة للـ AI.

المرحلة السابعة

WhatsApp Integration

تنفيذ.

Cloud API

↓

Webhook

↓

Incoming Messages

↓

Outgoing Messages

↓

Media

↓

Templates

↓

Status

↓

Reconnect

↓

Health Check

Definition of Done

يمكن للعميل مراسلة البوت.

المرحلة الثامنة

Knowledge Engine

يشمل.

Upload

↓

Chunking

↓

Embedding

↓

Vector Search

↓

Semantic Search

↓

RAG

↓

Re-index

↓

Knowledge Analytics

Definition of Done

الـ AI يقرأ ملفات العميل.

المرحلة التاسعة

Workflow Builder

تنفيذ.

Builder

↓

Nodes

↓

Triggers

↓

Conditions

↓

Actions

↓

Variables

↓

Execution Engine

↓

History

↓

Logs

Definition of Done

Workflow يعمل.

المرحلة العاشرة

CRM

يشمل.

Customers

↓

Leads

↓

Deals

↓

Pipelines

↓

Tasks

↓

Calendar

↓

Activities

↓

Reports

Definition of Done

CRM كامل.

المرحلة الحادية عشرة

Company Dashboard

بناء لوحة الشركة.

يشمل.

Analytics

↓

Management

↓

Monitoring

↓

Control Center

↓

Subscriptions

↓

AI Control

↓

Health

Definition of Done

يمكن إدارة النظام بالكامل.

المرحلة الثانية عشرة

Client Dashboard

يشمل.

Dashboard

↓

Customers

↓

Conversations

↓

Knowledge

↓

AI

↓

CRM

↓

Billing

↓

Settings

↓

Reports

↓

Usage

Definition of Done

العميل يستطيع استخدام النظام بالكامل.

المرحلة الثالثة عشرة

Billing

يشمل.

Subscriptions

↓

Invoices

↓

Payments

↓

Coupons

↓

Renewals

↓

Quota

↓

Usage Billing

Definition of Done

النظام يدعم الاشتراكات.

المرحلة الرابعة عشرة

Analytics

يشمل.

Charts

↓

Reports

↓

AI Cost

↓

Growth

↓

Revenue

↓

Usage

↓

Performance

↓

KPIs

Definition of Done

كل البيانات مرئية.

المرحلة الخامسة عشرة

Testing

تنفيذ.

Unit Tests

↓

Integration Tests

↓

API Tests

↓

Load Tests

↓

Security Tests

↓

Regression Tests

↓

Smoke Tests

Definition of Done

جميع الاختبارات ناجحة.

المرحلة السادسة عشرة

Production Deployment

يشمل.

Docker Images

↓

CI/CD

↓

Monitoring

↓

Alerts

↓

Backups

↓

SSL

↓

Domain

↓

CDN

↓

Scaling

Definition of Done

الإطلاق الرسمى.

خطة MVP (7–14 يوم)

اليوم 1

- إنشاء المشروع.

- Docker.

- Database.

- Authentication.

اليوم 2

- Workspaces.

- Users.

- Customers.

اليوم 3

- Conversations.

- Messages.

اليوم 4

- WhatsApp API.

اليوم 5

- AI Engine.

اليوم 6

- ربط أول موديل AI.

- إرسال أول رسالة.

اليوم 7

- Dashboard أولية.

الأسبوع الثانى

- تحسينات.

- Bugs.

- تجربة أول عميل.

- تجهيز النسخة التجريبية.

أول Demo

بعد أسبوعين.

يجب أن يستطيع العميل.

- تسجيل الدخول.

- ربط WhatsApp.

- رفع ملف PDF.

- سؤال الـ AI.

- الرد على العملاء.

- رؤية Dashboard بسيطة.

- تجربة الاشتراك.

وهذا يكفى للحصول على أول عميل مدفوع.

قواعد التنفيذ

- يمنع الانتقال للمرحلة التالية قبل نجاح اختبارات المرحلة الحالية.

- كل مرحلة يجب أن تنتج نسخة قابلة للتشغيل.

- جميع التغييرات تمر عبر Git.

- يتم تحديث الوثائق مع كل Feature جديدة.

- لا يتم تأجيل إصلاح الأخطاء الحرجة.

مؤشرات النجاح (KPIs)

بنهاية الـ MVP يجب تحقيق:

- أول رسالة واتساب ناجحة.

- أول رد AI ناجح.

- أول Knowledge Base تعمل.

- أول Workflow يعمل.

- أول Dashboard تعرض البيانات.

- أول عميل يستطيع استخدام النظام دون تدخل يدوى.

الخاتمة

تمثل هذه الوثيقة خطة التنفيذ الرسمية لمشروع Responix، وتحدد التسلسل الأمثل لبناء المنصة بحيث يتم الوصول إلى نسخة قابلة للبيع خلال أسبوعين، مع استمرار التطوير حتى الوصول إلى النسخة المؤسسية الكاملة دون الحاجة لإعادة بناء الأساس.

ملاحظة مهمة جدًا

بعد هذه الوثيقة يتبقى ملف واحد فقط.

وليس ملفًا عاديًا.

بل الملف الذى أعتبره أغلى ملف فى المشروع كله.

اسمه:

AI Development Constitution & Master Prompt

هذا الملف لن يكون مجرد Prompt.

سيكون دستور المشروع بالكامل.

سيحتوى على:

- هوية المشروع.

- فلسفة البناء.

- قواعد البرمجة.

- قواعد اتخاذ القرار.

- طريقة كتابة الكود.

- هيكل الملفات.

- قواعد الـ UI.

- قواعد الـ Backend.

- قواعد الـ Database.

- قواعد الـ API.

- قواعد الـ AI.

- ما الذى يُسمح للـ AI بعمله وما الذى يُمنع عليه.

- كيف يتعامل مع الوثائق.

- كيف يكمل المشروع إذا انقطع السياق.

- كيف يراجع الكود قبل تسليمه.

وأتوقع أن يكون هذا الملف وحده فى حدود 20–30 صفحة إذا كتبناه بالمستوى الذى بنينا به باقى المشروع، وسيكون المرجع الأعلى الذى سنعطيه لـ Codex ليبنى Responix بالكامل بنفس العقلية التى صممنا بها المشروع. هذا هو الملف الذى سيحول كل الوثائق السابقة إلى مشروع قابل للتنفيذ بأقل قدر ممكن من التخمين.